ADM904-01-0A - RESOCONTO RIUNIONE DI STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 DEL 26/10/2026

| RIUNIONE |  |
| --- | --- |
| DATA | 26/10/2026 |
| Canale | MICROSOFT TEAMS |

| RESOCONTO |  |
| --- | --- |
| COMPILATO DA | Astolfo Lunardi |
| DATA COMPILAZIONE | 27/10/2026 |
| Approvato da | Partecipanti |
| Data approvazione |  |

| OBIETTIVO |  |
| --- | --- |
| CODICE PROGETTO | ADM904 |
| DESCRIZIONE PROGETTO | ACCISE SUL VAPORE |
| CODICE SOTTOPROGETTO | ADM904-01 |
| DESCRIZIONE SOTTOPROGETTO | Cruscotto Accise sul Vapore |
| CODICE RILASCIO | ADM904-01-0A |
| DESCRIZIONE RILASCIO | Cruscotto di monitoraggio delle accise sulle caldaie a vapore |
| VINCOLI NORMATIVI | NO |
| VARIAZIONE DATE PREVISTE | NO |
| VARIAZIONE EFFORT | NO |
| PRIVACY | NO |

- LISTA PARTECIPANTI

| ADM |  |  |
| --- | --- | --- |
| (PM) DTDR - ATTUAZIONE PROGETTI ONIRICI |  | Lunardi Astolfo |
| (RA) DTDR - ANALISI E ARCHITETTURE AEROSTATICHE |  | Mongolfieri Ruggero |
| (RP) DTDR - SVILUPPO SISTEMI DI NAVIGAZIONE |  | Zefiro Baldassarre |
| (RB) DACV - ACCISE SUL VAPORE |  | Dirigibile Anselmo |

| SOGEI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pulsar Tancredi |

- OBIETTIVO DELLA RIUNIONE

In data 26 ottobre 2026 si è svolta la riunione di Stato Avanzamento Lavori n.2, tenutasi a distanza, tra ADM e Sogei per verificare l'avanzamento delle attività relative al rilascio "Cruscotto di monitoraggio delle accise sulle caldaie a vapore".

- ARGOMENTI TRATTATI

SOGEI ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività di sviluppo di "Cruscotto Accise sul Vapore", confermando il rispetto della pianificazione concordata. ADM ha verificato le funzionalità già disponibili in ambiente di test e ha segnalato alcune osservazioni di dettaglio, prese in carico da SOGEI. È stata confermata la data prevista per la disponibilità al collaudo.

- AZIONI CONCORDATE

SOGEI — rilasciare in ambiente di validazione il cruscotto — entro il 08/11/2026

RA — verificare le anagrafiche delle caldaie — entro il 25/10/2026