ADM902-03-0C - RESOCONTO RIUNIONE DI STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 DEL 31/08/2026

| RIUNIONE |  |
| --- | --- |
| DATA | 31/08/2026 |
| Canale | MICROSOFT TEAMS |

| RESOCONTO |  |
| --- | --- |
| COMPILATO DA | Astolfo Lunardi |
| DATA COMPILAZIONE | 19/10/2026 |
| Approvato da | Partecipanti |
| Data approvazione |  |

| OBIETTIVO |  |
| --- | --- |
| CODICE PROGETTO | ADM902 |
| DESCRIZIONE PROGETTO | DOGANE DEI CIELI |
| CODICE SOTTOPROGETTO | ADM902-03 |
| DESCRIZIONE SOTTOPROGETTO | Verifica Automatica Sigilli Doganali |
| CODICE RILASCIO | ADM902-03-0C |
| DESCRIZIONE RILASCIO | Verifica automatica dell'integrità dei sigilli doganali sui dirigibili |
| VINCOLI NORMATIVI | NO |
| VARIAZIONE DATE PREVISTE | NO |
| VARIAZIONE EFFORT | NO |
| PRIVACY | NO |

- LISTA PARTECIPANTI

| ADM |  |  |
| --- | --- | --- |
| (PM) DTDR – ATTUAZIONE PROGETTI ONIRICI |  | Lunardi Astolfo |
| (RA) DTDR – ANALISI E ARCHITETTURE AEROSTATICHE |  | Mongolfieri Ruggero |
| (RP) DTDR – SVILUPPO SISTEMI DI NAVIGAZIONE |  | Zefiro Baldassarre |
| (RB) DDOC – SIGILLI E CONCESSIONI MARITTIME |  | Faro Ginevra |

| SOGEI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Orbita Serafina |

- OBIETTIVO DELLA RIUNIONE

In data 31 agosto 2026 si è svolta la riunione di Stato Avanzamento Lavori n.1, tenutasi a distanza, tra ADM e Sogei per verificare l'avanzamento delle attività relative al rilascio "Verifica automatica dell'integrità dei sigilli doganali sui dirigibili".

- ARGOMENTI TRATTATI

SOGEI ha illustrato lo stato di avanzamento delle attività di sviluppo di "Verifica Automatica Sigilli Doganali", confermando il rispetto della pianificazione concordata. ADM ha verificato le funzionalità già disponibili in ambiente di test e ha segnalato alcune osservazioni di dettaglio, prese in carico da SOGEI. È stata confermata la data prevista per la disponibilità al collaudo.

- AZIONI CONCORDATE

SOGEI — trasmettere la documentazione aggiornata di "Verifica Automatica Sigilli Doganali" — entro il 14/09/2026