ADM902-03-0C - RESOCONTO RIUNIONE DI PRIMA ANALISI DEL 13/08/2026

| RIUNIONE |  |
| --- | --- |
| DATA | 13/08/2026 |
| Canale | MICROSOFT TEAMS |

| RESOCONTO |  |
| --- | --- |
| COMPILATO DA | Astolfo Lunardi |
| DATA COMPILAZIONE | 27/10/2026 |
| Approvato da | Partecipanti |
| Data approvazione |  |

| OBIETTIVO |  |
| --- | --- |
| CODICE PROGETTO | ADM902 |
| DESCRIZIONE PROGETTO | DOGANE DEI CIELI |
| CODICE SOTTOPROGETTO | ADM902-03 |
| DESCRIZIONE SOTTOPROGETTO | Verifica Automatica Sigilli Doganali |
| CODICE RILASCIO | ADM902-03-0C |
| DESCRIZIONE RILASCIO | Verifica automatica dell'integrità dei sigilli doganali sui dirigibili |
| VINCOLI NORMATIVI | NO |
| VARIAZIONE DATE PREVISTE | NO |
| VARIAZIONE EFFORT | NO |
| PRIVACY | NO |

- LISTA PARTECIPANTI

| ADM |  |  |
| --- | --- | --- |
| (PM) DTDR - ATTUAZIONE PROGETTI ONIRICI |  | Lunardi Astolfo |
| (RA) DTDR - ANALISI E ARCHITETTURE AEROSTATICHE |  | Mongolfieri Ruggero |
| (RP) DTDR - SVILUPPO SISTEMI DI NAVIGAZIONE |  | Zefiro Baldassarre |
| (RB) DDOC - SIGILLI E CONCESSIONI MARITTIME |  | Faro Ginevra |

| SOGEI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Orbita Serafina |

- OBIETTIVO DELLA RIUNIONE

In data 13 agosto 2026 si è svolta la prima riunione di analisi, tenutasi a distanza, tra ADM e Sogei sul tema riguardante "Verifica Automatica Sigilli Doganali", con l'obiettivo di avviare l'analisi dei requisiti per il rilascio "Verifica automatica dell'integrità dei sigilli doganali sui dirigibili".

- ARGOMENTI TRATTATI

SOGEI ha presentato la bozza del documento di analisi di "Verifica Automatica Sigilli Doganali", illustrando l'architettura proposta e i flussi informativi coinvolti. ADM ha condiviso l'impostazione generale e ha richiesto alcune integrazioni sui controlli di coerenza dei dati. Le parti hanno concordato il calendario delle successive riunioni di avanzamento.

- AZIONI CONCORDATE

SOGEI — trasmettere la documentazione aggiornata di "Verifica Automatica Sigilli Doganali" — entro il 27/08/2026