ADM903-01-0A - RESOCONTO RIUNIONE DI STARTUP DEL 16/10/2026

| RIUNIONE |  |
| --- | --- |
| DATA | 16/10/2026 |
| Canale | MICROSOFT TEAMS |

| RESOCONTO |  |
| --- | --- |
| COMPILATO DA | Astolfo Lunardi |
| DATA COMPILAZIONE | 19/10/2026 |
| Approvato da | Partecipanti |
| Data approvazione |  |

| OBIETTIVO |  |
| --- | --- |
| CODICE PROGETTO | ADM903 |
| DESCRIZIONE PROGETTO | ALCHIMIA E TABACCHI |
| CODICE SOTTOPROGETTO | ADM903-01 |
| DESCRIZIONE SOTTOPROGETTO | Anagrafe Alchimisti Autorizzati |
| CODICE RILASCIO | ADM903-01-0A |
| DESCRIZIONE RILASCIO | Anagrafe nazionale degli alchimisti autorizzati alla distillazione |
| VINCOLI NORMATIVI | SI |
| VARIAZIONE DATE PREVISTE | NO |
| VARIAZIONE EFFORT | NO |
| PRIVACY | NO |

- LISTA PARTECIPANTI

| ADM |  |  |
| --- | --- | --- |
| (PM) DTDR – ATTUAZIONE PROGETTI ONIRICI |  | Lunardi Astolfo |
| (RA) DTDR – ANALISI E ARCHITETTURE AEROSTATICHE |  | Lanterna Costanza |
| (RP) DTDR – SVILUPPO SISTEMI DI NAVIGAZIONE |  | Alambicco Ildebrando |
| (RB) DACV – ALCHIMIA E TABACCHI |  | Timone Gualtiero |

| SOGEI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meteora Isidoro |

- OBIETTIVO DELLA RIUNIONE

In data 16 ottobre 2026 si è svolta la riunione di startup, tenutasi a distanza, tra ADM e Sogei sul tema riguardante "Anagrafe Alchimisti Autorizzati", per verificare la fattibilità di quanto previsto nell'obiettivo "Anagrafe nazionale degli alchimisti autorizzati alla distillazione".

- ARGOMENTI TRATTATI

Nel corso della riunione ADM ha illustrato l'obiettivo del rilascio "Anagrafe Alchimisti Autorizzati" e il contesto normativo di riferimento. SOGEI ha confermato la fattibilità di quanto previsto e ha proposto di avviare l'analisi dei requisiti con un primo incontro dedicato. Il business ha evidenziato la necessità di coinvolgere gli uffici territoriali nella fase di raccolta dei requisiti.

- AZIONI CONCORDATE

SOGEI — predisporre il documento di analisi — entro il 18/11/2026

RB — fornire l'elenco delle categorie di alchimisti — entro il 29/10/2026